Bilan

Trois tâches à développer m'avaient été confiées au début de ce projet :
- Authentifier
- Communiquer RFID
- Configurer(personnes, lecteurs)

Au 06/06/2013, seule une tâche sur les trois, Communiquer RFID, a été réalisée sans aucun bug détecté à ce jour.
La complexité de cette tâche, avec la notion de threads qui était toute nouvelle pour moi à l'heure où j'ai débuté le projet (les cours sur les threads n'ayant pas encore débuté), avec ses problèmes nombreux et imprévus (voir bugs signalés dans le journal de bord), a entrainé un retard conséquent, ne permettant pas de traiter les tâches restantes, parmi lesquelles la tâche Configurer, à l'état de prototype pour aider à la conception, a pu être débutée.

Malgré les difficultés que j'ai éprouvé le long de ce projet, j'ai appris énormément de choses (triggers, multithread, signaux-slots, interface graphique Qt...) cela a été une expérience très enrichissante, autant sur le plan technique que sur le plan humain.

Je tiens à remercier Nicolas Scherer, responsable de la partie « Visualiser », pour son sérieux, et sa camaraderie.

Je tiens également à remercier tous mes mes professeurs d'informatique, dont M. Antoine, notre tuteur, qui nous a conseillé tout le long de ce projet, M. Defrance, pour ses conseils avisés sur la gestion des threads en Qt, et M. Serre pour m'avoir débloqué de certaines situations et redonné confiance dans les moments de panique.