Partie Jamin
Journal de bord

22/02-27/02 : Découverte et apprentissage du gestionnaire de version Git
27/02-28/02 : Création d'un dossier de projet adapté au suivi de version
01/03 : Découverte de QtCreator
02/03 : Création classes TcpServer, TcpServerThread, ReaderDetector
03/03 : Allumage / Extinction ReaderDetector
Liaison TcpServer - ReaderDetector
Lancement d'un nouveau thread
03/03-07/03 : Documentation sur la gestion des threads
07/03 : Récupération via requêtes SQL des champs d'un lecteur
Identification d'un lecteur
08/03 : Termine le thread lors d'une erreur
Signalement détection d'un intrus avec transmission de son adresse ip
09/03 : Création classe Reader
10/03 : Signalement détection d'un reader avec transmission du reader
11/03 : Découverte de l'event loop de Qt
Classes Reader et ReaderClient deviennent respectivement ReaderData et Reader
Création classe ClientTcp
12/03 : ClientTcp hérite de QTcpSocket
Création classe ClientTcpWindow
Liaison classes ClientTcp et ClientTcpWindow
Lancement de nouveaux ClientTcpWindow possibles via MainWindow
Correction des clefs étrangères du script SQL de la BDD
Problèmes :
Les clients lancés en local ont tous la même adresse, 127.0.0.1
Ce qui rend la différenciation des readers impossible en local
14/03 : Problèmes :
Plusieurs connexions SQL effectuées dans des threads différents impossible
Fermeture de la connexion précédente lors de l'ouverture d'une nouvelle connexion
15/03 :	Problème : Erreur lors de la transmission d'objets en références constantes par signaux
17/03 : Corrections :
Des threads qui s'exécutaient encore lors de la fermeture du programme
De la connexion BDD qui restait ouverte lors de la fermeture du programme
Suppression de la classe Reader
Renommage de la classe ReaderData en Reader
18/03 : Renommage des signaux
Rend possible la déconnexion d'un lecteur
18/03-19/03 : Connexion d'un Reader met à jour la BDD
22/03 : Correction : Ferme la socket avant la fin du run du thread
23/03 : Découverte des différentes méthodes d'implémenter les threads avec Qt
Création de la classe Thread, réimplémentation de sa méthode run
Création de la classe TcpClientManager
Découverte de la nécessité de QTcpServer::incommingConnection() pour le multithread
Ajout de l'attribut socketDescriptor
Signalement des erreurs Tcp et Sql
Emploi de moveToThread
Récupération du bon QTcpSocket via setDescriptor
24/03 : Découvertes :
Avec les QObject, un parent détruit ses fils lors de sa destruction
Un signal connecté à un slot en monothread revient à faire un appel direct du slot
25/03 : Découverte du risque d'exécuter des slots dans le thread principal et non pas dans un nouveau
26/03 : Connexions effectuées après un moveToThread permettent l'exécution dans le bon thread
27/03 : Découverte du server non bloquant sans multithread
Orientation vers un programme pouvant fonctionner en monothread ou en multithread
28/03 : Rassemblement des tests en une seule application
Créations de la classe Server, de ses signaux, slots, attributs, accesseurs
Liaison IHM-Server effectuée depuis le main
Connexion signaux IHM - slots Server
Prise en compte par l'IHM de l'invalidité des ports et de l'adresse
Sécurisation mise en écoute et accesseurs du Server
IHM change sur démarrage/arrêt de l'écoute par le Server
Création dans le Server des signaux port/address changés
29/03 : Création enum Server::SwitchOnState pour gérer les erreurs d'écoute du Server
30/03 : Surcharge operator <<() pour afficher les enums Server::SwitchOnState
Volonté de protéger le contenu de Server hérité par QTcpServer
Découverte de la possibilité d'accèder à des données protected depuis une petite-fille
Héritage en protected de QTcpServer non réalisable
Choix de l'encapsulation de QTcpServer au lieu de l'héritage
Création classe TcpServer et implémentation de sa méthode incomming connection
Encapsulation de TcpServer dans Server
Création dans Server du slot incommingConnection(int)
Début réflexion sur la gestion de la libération des threads et objets liés aux threads
31/03 : Libération des ressources en évitant delete this
Destruction des threads via connexion dans le constructeur
Création d'un signal déclenchant la libération des ressources
Compte/décompte des threads lors de la création/destruction des threads
Refus de la fermeture de la fenêtre et libération des ressources
01/04 : Mémorisation de la demande de fermeture du programme et libération des ressources
Modifications des attributs si différents après listen
Tests sur les transmission par signaux
Création classe ClientManager, attributs, constructeur, destructeur
Création slot stop et signal finished
Création de la classe Thread et suivi des signaux de QThread
Création bouton déclenchant la libération des ressources
Création signal/slot pour stoper les ClientManager
Implémentation de Server::incommingConnection et connexion avec TcpServer
Découverte : Les attributs d'un QObject changeant de thread doivent l'avoir pour parent
Création classe TcpSocket et suivi des signaux de QTcpServer
Multithread fonctionnel
Envoi du Reader vers l'IHM
Transmission de ClientConnexion par référence constante
03/04 : Filtrage des clients par vérification de l'existance de leur adresse dans la Bdd
02/05 : Début des tests
Utilisation de l'adresses ip et du port utilisé sur le site LSBB (conditions réelles)
Ajout d'une interface virtuelle sur OpenSuse
06/05 : Création d'une liste de bugs.
Bug 1. Un lecteur d'ip non référencée considéré comme un intrus se reconnecte juste après	sa déconnexion, ce qui provoque l'ouverture d'une multitude de fenêtres et bloque le PC.
Bug 2. Erreur qui apparait lors du flood de demande de connexion d'ip interdites :
QSqlDatabasePrivate::addDatabase: duplicate connection name	'139675828455168', old	connection removed.
Bug 3. Erreur qui apparait à la fermeture du programme, après avoir subi un flood de demande de connexions d'ip interdites : Error in my_thread_global_end(): 13 threads didn't exit
Correction du bug 1 en laissant connecté les intrus
Correction du bug 2 en terminant les requetes SQL, en fermant et supprimant la connexion à	la bdd
Correction du bug 3 en corrigeant le bug 2.
Bug 4. Un lecteur que l'on débranche physiquement n'est pas détecté.
Bug 5. Un lecteur inconnu dont la connexion est établie mais dont la communication est	ignorée a certainement un buffer qui grossit, ce qui peut poser un problème de mémoire.
07/05 : Correction du bug 4 par utilisation du TCP Keep Alive
Bug 6. La configuration TCP KeepAlive est perdue après un redémarrage
Correction du bug 6 en configurant /etc/sysctl.conf
10/05 : Utilisation de deleteLater() au lieu de delete this
Signalement des erreurs via des signaux sig_error(QString)
Utilisation d'un header pour les constantes liées à la bdd
06/05 : Création d'une liste de bugs
11/05 : Bug 7. La fermeture de la fenêtre principale ne libère pas la mémoire
Bug 8. Une erreur de connexion à la BDD provoque un flood de connexion déconexion
Bug 9. Juste après le lancement du programme, environ 1 fois sur 2, il y a une erreur de	connexion à la BDD
Correction bug 9 en augmentant le connect_timeout à 5 secondes
12/05-19/05 : Correction du bug 7 en se servant des données membres pour libérer la mémoire
19/05 : Création d'un analyseur de logs pour détecter les erreurs
Bug 10. Une déconnexion d'un client ne met pas à jour la BDD
Bug 9. Réapparition de l'erreur mais moins fréquement
Correction temporaire du bug 9 via l'utilisation d'un lock par mutex englobant toute la partie	de code liée à la bdd
21/05 : Correction du bug 5 en vidant régulièrement le buffer de l'intrus pour l'empêcher de grossir
Mise au point d'une commande shell permettant d'afficher les bugs non résolus
22/05 : Correction du bug 8 en arrêtant l'écoute du server lors d'une erreur SQL
23/05 :	Correction du bug 10 en mettant à jour la bdd via le signal de déconnexion
Libération des ressources lors d'une déconnexion
Bouton déclencheur de la fermeture de toutes les connexions fonctionnel
Bouton déclencheur de la fermeture de toutes les fenetres fonctionnel
Détection des connexions/déconnexion des lecteurs fonctionnel
24/05 : Intégration fichier .pro
Intégration main.cpp
Intégration du serveur
Commencement intégration du script bdd
27/05 : Trames entières envoyées
28/05 : Filtrage des trames fonctionnel
30/05 : Fin intégration du script bdd
Intégration du filtrage de trames
31/05 : Commencement conception de configurer personnes
02/05 : Ajouts de triggers sur les tables personne et badge garantissant leur intégrité
Ihm de saisie des informations d'une personne fonctionnelle
Vérification de la validité des dates date et de la photo fonctionnelle
Méthode PersonDialog::getNewPersonInput fonctionnelle.

Conception interface Visualiser/Detecter lecteurs

 La bibliothèque Qt offre un mécanisme de communication entre objets héritant de QObject reposant sur l'utilisation des signaux et slots.
 Un slot est similaire à une méthode d'une classe et peut être connecté à des signaux, qui, une fois émis, déclencheront l'exécution du slot.

 Il existe plusieurs type de connexions entre signaux et slots, dont les trois principales sont :

- AutoConnection :

C'est le type de connexion par défaut.
Si les instances des objets connectés appartiennent au même thread, le type de connexion effectué est alors DirectConnexion.
Si elle n'appartiennent pas au même thread, le type de connexion	effectué est alors QueuedConnection.

- DirectConnection :

Lorsque le signal est émis, le slot est immédiatement exécuté.
Ce comportement est comparable à l'appel d'une fonction : le bloc de code appelant ne se poursuivra que lorsque l'exécution de la fonction sera terminée.
L'exécution du slot est alors synchrone.

- QueuedConnection :

Lorsque le signal est émis, il est mis dans une liste FIFO de l'event loop, la boucle d'évènements.
C'est une boucle infinie qui exécute successivement les évènements de sa liste, et les y ôte.
Lors de l'exécution du programme les évènements sont ajoutés dans une liste d'attente et le bloc de code contenant l'émission continue son exécution.
Une fois l'exécution terminée la boucle d'évènements traite la file d'attente des signaux et déclenche l'exécution des slots auxquels ils sont connectés.
L'exécution des slots est alors asynchrone.

Ces types de connexions permettent ainsi la communications entre objets, même s'ils sont dans des threads différents.

Il est donc aisé de permettre à un objet d'en observer un autre lorsqu'ils héritent de QObject.

 La partie "Visualiser" sera une IHM basée sur une application graphique Qt, composée d'une instance de la classe QMainWindow, qui délivre l'event loop du thread principal.
 Héritant de QObject, elle peut utiliser les signaux et les slots.
 Son fonctionnement repose en partie sur les informations détenues par la partie "Détecter", un serveur pouvant fonctionner en multithreads.
 La communication entre threads différents étant grandement facilitée par les signaux, la partie "Détecter" devra employer des objets héritant de QObject et communiquer avec "Visualiser" par leur intermédiaire.

 "Visualiser" doit observer "Détecter" et être mise à jour pour refléter l'évolution de "Détecter".
 "Détecter" devra donc mettre à la disposition de "Visualiser" des signaux destinés à la renseigner de tous les évènements dont il a connaissance.
 "Visualiser" peut être composé de plusieurs objets observant des évènements différents de "Détecter".

 C'est pourquoi, afin de simplifier la gestion de la communication, "Visualiser" aura la responsabilité de connecter ses propres objets à "Détecter", et ce dernier ignorera qui l'observe.

 Ainsi, la partie "Détecter" fontionnera indépendemment de "Visualiser", et "Visualiser" reposera uniquement sur les noms des objets de "Détecter" et de leurs signaux et slots, ce qui limite les dépendances entre les deux : seules les connexions devront être changées depuis "Visualiser" en cas de changement.

La partie "Détecter" sera capable de détecter la connexion et déconnexion d'un client TCP, de comuniquer avec lui, et de rencontrer des erreurs au niveau réseau et au niveau de la communication avec la base de données.

La partie "Visualiser" va donc devoir écouter le serveur, mais aussi les clients. Comme il peut lui être nécessaire de n'écouter que certains clients, ils seront représentés par une classe indépendante héritant de QObject, sur lesquels elle pourra se connecter si elle le souhaite ou non. Cela lui évite ainsi de se connecter sur un seul objet et d'avoir à filtrer les signaux qu'elle souhaite recevoir dans la masse des autres signaux reçus.

Les deux parties devront donc respecter cette structure (les noms pouvant être susceptibles de changer) :

La partie "Visualiser" doit obligatoirement posséder un slot sur lequel connecter le signal sig_nouvelleConnection() de la partie "Détecter".
Ce signal lui offrira une instance de la classe Client, émettrice des signaux caractéristiques d'un client, que "Visualiser" devra connecter sur les slots correspondants des classes de sa partie.

Un signal pouvant transmettre des informations par paramètres, chaque signal sera porteur d'une information particulière lorsque cela est nécessaire pour donner renseigner davantage la partie Visualiser sur l'évenement qui a eu lieu.
Le signal sig_nouvelleConnection() sera porteur du client
Le signal sig_estUnLecteur() sera porteur de toutes les informations caractérisant un lecteur (numéro, adresse, est connecte...)
Le signal sig_nEstPasUnLecteur() sera porteur de l'ip du client.
Le signal sig_trameRecue() sera porteur de la trame reçue.

Lors d'une connexion, la partie "Visualiser" est libre de connecter les signaux du client où elle souhaite.
Si elle les connecte sur l'Ihm, elle aura à gérer plusieurs Client sur un même slot, ce qui l'obligera à établir un système de reconnaissance et de mémorisation des informations du client en interne.

Si elle ne les connecte pas sur l'Ihm mais sur une autre classe, EcouteurClient par exemple, qu'elle instancie pour chaque nouvelle connexion, elle n'aura à en traiter qu'un seul par slot, dans ce cas le systeme de reconnaissance n'est plus à effectuer et la mémorisation s'effectue dans EcouteurClient.

La partie "Visualiser" sera libre de choisir l'architecture qu'elle souhaite.

Conception Détecter lecteur

Encapsulation de QtcpServer

Il existe une classe QTcpServer qui permet d'écouter sur une adresse et un port, et de signaler l'arrivée des clients Tcp.
Elle possède pour cela une méthode protected nommée incommingConnexion, qui transmet en paramètre le descripteur de la socket du client.
Une fois en possession de ce descripteur, il est alors possible de créer un QTcpSocket, d'en modifier
le descripteur avec setDescripteur, et il est alors possible de communiquer avec le nouveau client.
Cette méthode est appelée automatiquement par la classe QTcpServeur, et pour recevoir son descripteur il est obligatoire de dériver de QTcpServer et de réimplémenter sa méthode incommingConnexion(int).

Je peux donc créer une classe Server pour cela et effectuer un héritage public de QTcpServer. Mais cette classe servira d'interface à l'IHM, et je ne souhaite pas que l'IHM puisse accéder à certaines méthodes publiques héritées de QTcpServer. Il me faut protéger ma classe Server des accès non désirés.
Je pourrai hériter de manière protected, mais cela rendrait également protected les méthodes de la classe mère de QtcpServer, QObject, ce qui interdirait toute communication via signaux et slot sur ma classe Server, ce qui n'est pas envisageable, la communication avec l'IHM devant s'effectuer justement via signaux et slots.

Pour résoudre ce problème j'ai utilisé une classe intermédiaire, nommée TcpServer, dérivée publique de la classe QTcpServer, à laquelle j'ajoute un signal sig_incommingConnexion(int).
J'ai ensuite réimplémenté la méthode incommingConnexion(int), récupéré le descripteur transmis, et l'ai émis vers l'extérieur à l'aide du nouveau signal sig_incommingConnexion(int).
Ma classe Server n'a plus qu'à encapsuler une instance de cette classe TcpServer et connecter le signal TcpServer::incommingConnection() à un slot, nommé incommingConnexion().

La classe Server a ainsi une méthode semblable à celle de QTcpServer, sans pour autant en hériter, ce qui assure que l'extérieur n'y a pas accès et est obligé de passer par Server pour agir dessus.

Activation désactivation de l'écoute

La classe Server possède deux slots publics switchOn() et switchOff(), qui ont pour rôle d'activer/désactiver l'écoute du serveur. Elle reposent sur l'utilisation des méthodes listen() et close() de la classe QTcpServer.
Ce sont des slots pour permettre à une IHM de connecter par exemple le signal clicked() d'un de ses QPuhButton.
Elle a ainsi le choix : utiliser les signaux ou faire appel directement au slot, ce qui est possible car les slots sont des méthodes.
La différence est que si elle utilise les signaux elle ne pourra pas accéder au retour de la méthode switchOn, qui est un énuméré nommé SwitchOnState contenant :
- Success : L'appel a réussi, le serveur est en écoute et le signal switchedOn() a été émis.
- AddressNotAvailableError : L'adresse d'écoute n'est pas libre, il faut alors la libérer (arrêter le programme qui l'utilise) ou en choisir une autre.
- PortProtectedError : Le port demandé pour la mise en écoute est réservé pour d'autres applications. C'est par exemple le cas du port 80, utilisé pour la communication HTTP.
- PortAlreadyInUseError : Le port est déjà utilisé, il faut le libérer (fermer l'application qui l'utilise) ou en choisir un autre.
- UnknowError : Une erreur inconnue est survenue. Normalement cela ne devrait pas arriver, mais si jamais cela arrive un jour, l'utilisateur saura qu'une erreur est survenue, même inconnue, ce qui est mieux que de l'informer que tout va bien alors que tout va mal.

Modifications de l'adresse et du port

La classe Server a pour attributs une adresse d'écoute et un port.
Il faut les lui renseigner avant de la switchOn() sans quoi la demande sera ignorée en retrournant une erreur.
Ils sont modifiables depuis :
- Les paramètres du constructeur
- Les accesseurs en écriture setAddress(QString) et setPort(QString). Ils sont tous deux des slots.
Ils prennent en paramètre des Qtring, classes courantes et faciles d'utilisation pour l'IHM. Elle
peut ainsi, par exemple, connecter les signaux textChanged(QString) de ses QLineEdit directement
sur ces slots.

Quelque soit l'accès utilisé, en cas de valeur correcte, les signaux correspondants sig_portChanged(quint16) et sig_addressChanged(QString) seront émis, et en cas de valeur incorrecte les attributs resteront inchangés.
Les accesseurs en écriture quand à eux retournent en plus un booléen, à true si la valeur est correcte, sinon à false.
Lors de la transmission de valeurs par les paramètres du constructeur, seul le prochain appel à listen permetta de savoir s'ils étaient incorrects.

Connexion d'un nouveau client

A la connexion d'un nouveau client, une instance de la classe ClientConnection est créée dynamiquement.
Son rôle est de gérer tout ce qui est en rapport avec la communication avec le client.
Elle se crée en fournissant en paramètre de son constructeur le descripteur de socket du nouveau client, qu'elle mémorise dans un attribut.
Elle offre plusieurs signaux sur lesquels l'IHM peut vouloir se connecter, c'est pourquoi elle est envoyée vers l'extérieur via l'émission du signal sig_newConnection(const ClientConnection&).
Si l'IHM connecte l'un de ses slots à ce dernier signal, elle peut alors se connecter aux signaux du ClientConnection reçu :
sig_isAReader() : Le nouveau client est un lecteur
sig_isNotAReader() : Le nouveau client n'est pas un lecteur.
sig_dataRead() : Le client à envoyé des données
sig_disconnected() : Le client s'est déconnecté
sig_closed() : La communication avec le client à été fermée sur l'appel de la méthode close()

Fonctionnement MultiThread

A la connexion d'un nouveau client un nouveau QThread est créé dynamiquement.
Il lui est rattaché une instance de l'objet devant être exécuté dans un threead différent, ce qui est le cas de l'instance de la classe ClientConnection créée également à chaque nouvelle connexion d'un client.

Se déroule ensuite les connexions nécessaires au bon fonctionnement du ClientConnection et du Qthread :
Le lancement du thread déclenchera l'initiation de la connexion.
La déconnexion du ClientConnection entrainera sa mort, car une fois déconnecté la connexion est perdue défninitivement, et si le même client se reconnecte, une nouvelle connexion sera ouverte : il faut donc libérer la mémoire.
La mort du ClientConnection entrainera l'arrêt du thread, puis sa mort. Idem, inutile de conserver un thread sans aucune exécution à effectuer.

L'exécution du thread est déclenchée via l'appel de sa méthode start().

Forcer l'arrêt des communications

Il est possible d'arrêter la communication avec un client en utilisant la méthode ClientConnection::close().
Cela a pour conséquence non seulement de stoper toute communication, mais aussi de libérer les ressources de cette connexion (toute déconnexion d'un client entraine la mort de l'instance ClientConnection ainsi que de son thread hôte).
Forcer l'arrêt des communications avec tous les clients, et par conséquent libérer chaque connexion, peut être intéressant pour effectuer des tests.
Il est rendu possible via un signal de la classe Server, closeAllClientConnection().
A chaque instanciation d'un nouveau ClientConnection, le signal est connecté sur son slot close(), si bien que ce signal est perpétuellement connecté à tous les slots close() de toutes les instances de ClientConnection de l'application.
Une seule émission de ce signal suffit donc à forcer l'arrêt des communications et à libérer leurs ressources.
Ce signal est émis lors de l'éxécution de son slot closeAllClientConnection().

Filtrage des clients

Le filtrage des clients est la première tâche effectuée lors de la connexion d'un nouveau client.
Elle consiste à obtenir l'ip de ce client et à consulter la base de données pour savoir si ce client
est référencé comme étant un lecteur.
S'il ne l'est pas, le signal isNotAReader(QString) est transmis avec son adresse ip, et la connexion avec le client est aussitôt coupée.
S'il l'est, alors toutes les informations du lecteurs sont récupérées depuis la base de données, puis sont stoquées dans une classe Reader et sont enfin transmises via l'émission du signal isAReader(Reader).
Ce n'est qu'à partir de ce moment là que les données envoyées par le client sont lues et traitées.

Bilan

La notion de threads était toute nouvelle pour moi, nous avions à peine commencé à les aborder en cour, il est donc normal que j'y ai passé un temps conséquent dessus.
Cela a été hardu mais très enrichissant.
Je pense que cette tâche est la plus complexe parmi celles qui m'ont été attribuées.
Maintenant que le plus dur est fait, le reste devrait aller beaucoup plus vite.
C'est la raison pour laquelle je suis optimiste quand à la charge de travail qu'il me reste à réaliser.